# MR 地图编辑器 & 跨设备同步方案 v1.0## 概述允许玩家在 PICO MR 头显中拖拽预制体布置地图场景，保存为 JSON 文件后通过 Go 服务器传输到另一台 PICO 头显，在共享坐标系下还原渲染，实现两台设备地图同步游玩。## 整体架构

┌──────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ Player A (创建者) │ │ Go Server │ │ Player B (接收者) │ │ │ │ │ │ │ │ MapEditor 拖拽放置 │ │ 房间管理 │ │ MapLoader 还原场景 │ │ ↓ │ │ │ │ ↑ │ │ MapSaver → JSON │ │ 地图存储 │ │ 接收 JSON + Prefab │ │ ↓ │ │ │ │ ↑ │ │ WSClient ──────────>│ │ 广播同步 │ │ WSClient <──────────│ │ c_scene_map_save │───>│ │───>│ s_scene_map_update │ │ │ │ │ │ │ │ [共享锚点对齐] │ │ [版本管理] │ │ [共享锚点对齐] │ └──────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────┘

## 1. 坐标系对齐两台 PICO 设备的世界原点不同，直接同步坐标会导致错位。方案对比：| 方案 | 操作方式 | 精度 | 实现难度 ||:--|:--|:--|:--|| **物理标记（推荐）** | 场地中央放置 QR 码/ArUco 标记，两台设备扫描同一标记确定原点 | 高 | 中 || **手柄对准** | 两台设备同时用手柄指向同一物理点，计算偏移矩阵 | 中 | 低 || **手动校准** | 先在 A 设备渲染地图，通过肉眼/测试调整 B 设备偏移 | 低 | 低 |**推荐实现**：使用物理标记 + `PXR_SpatialAnchor`（PICO 4 Ultra 支持），标记位置作为所有地图物体的坐标原点 `(0,0,0)`。## 2. 地图数据结构```json{  "schema_version": "mrflag.scene.v1",  "anchor_id": "ANCHOR_CENTER_001",  "coordinate_space": "shared_anchor",  "objects": [    {      "id": "WALL_001",      "prefab": "Wall_TypeA",      "pos":    { "x": 1.2, "y": 0.0, "z": 2.4 },      "rot":    { "x": 0.0, "y": 90.0, "z": 0.0 },      "scale":  { "x": 1.0, "y": 1.0, "z": 1.0 },      "props":  { "team": "neutral" }    }  ]}

3. 现有代码基础

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| MapSaver.cs | 遍历 mapParent 下物体，按标签分类，序列化为 JSON 写入 map.json |
| EditableObject.cs | 标记物体类型：Obstacle、SupplyBox、RedSpawn、BlueSpawn 等 |
| SaveMapTrigger.cs | 按下 S 键触发 mapSaver.SaveMap() |
| GameServerStub.cs | 已有 IGameServer 接口，可扩展 c_scene_map_save / s_scene_map_update |
| MessageTypes.cs | 可新增 SceneMapData 结构体和 c_scene_map_save 消息类型 |

4. 需要新增的文件

4.1 PrefabRegistry.cs (ScriptableObject)

职责：建立预制体名称到 GameObject 引用的映射表，供编辑器和加载器使用。

[CreateAssetMenu(menuName = "MRFlag/Prefab Registry")]public class PrefabRegistry : ScriptableObject{    [System.Serializable]    public struct Entry    {        public string prefabKey;      // JSON 中的 prefab 字段        public GameObject prefab;     // Unity 预制体引用        public Texture2D icon;        // 编辑器菜单图标（可选）    }    public Entry[] entries;        public GameObject GetPrefab(string key) { ... }}

4.2 MapEditor.cs

职责：MR 交互，手柄拖动预制体到物理空间中放置、旋转、删除。

| 功能 | 交互方式 |
| --- | --- |
| 选择预制体 | 非主导手显示菜单面板（射线 + UI），扳机键选择 |
| 放置物体 | 主导手指向空间位置，扳机键确认放置 |
| 移动物体 | 射线抓取已有物体，手柄移动位置 |
| 旋转物体 | 抓取后摇杆旋转 Y 轴 |
| 删除物体 | 指向物体长按 grip 键，弹出确认 |
| 保存地图 | UI 按钮或手柄组合键 → MapSaver.SaveMap() |

public class MapEditor : MonoBehaviour{    [SerializeField] private PrefabRegistry registry;    [SerializeField] private Transform mapParent;     // 所有放置物体挂载点    [SerializeField] private float placementDistance = 3f;    private string selectedPrefab;    private GameObject previewObject;    private GameObject grabbedObject;    void Update()    {        UpdatePreview();     // 射线投射预览位置        HandlePlacement();   // 确认放置        HandleGrab();        // 抓取修改        HandleDelete();      // 删除    }}

4.3 MapLoader.cs

职责：从 JSON 字符串/文件解析，在指定坐标系下实例化所有物体。

public class MapLoader : MonoBehaviour{    [SerializeField] private PrefabRegistry registry;    [SerializeField] private Transform mapParent;    public void LoadFromJson(string json)    {        var data = JsonUtility.FromJson<SceneMapData>(json);        foreach (var obj in data.objects)        {            var prefab = registry.GetPrefab(obj.prefab);            if (prefab == null) continue;            var instance = Instantiate(prefab, obj.pos, Quaternion.Euler(obj.rot), mapParent);            instance.transform.localScale = obj.scale;            var ed = instance.GetComponent<EditableObject>();            if (ed != null && obj.props != null)            {                // Apply custom properties            }        }    }}[System.Serializable]public class SceneMapData{    public string schema_version;    public string anchor_id;    public string coordinate_space;    public List<MapObject> objects;}[System.Serializable]public class MapObject{    public string id;    public string prefab;    public Vector3 pos;    public Vector3 rot;    public Vector3 scale;    public Dictionary<string, string> props;}

4.4 WSClient.cs（网络传输层）

职责：真实的 WebSocket 连接，传输地图和游戏数据。

public class WSClient : MonoBehaviour{    [SerializeField] private string serverUrl = "ws://192.168.1.1:8081/ws";    public void SendSceneMap(string json)    {        var msg = new {            type = "c_scene_map_save",            room_id = currentRoomId,            payload = new { player_id = localPlayerId, map = json }        };        Send(JsonUtility.ToJson(msg));    }    public event Action<string> OnSceneMapReceived;    // 收到 s_scene_map_update 时触发}

5. 消息协议（与 Go 服务器对齐）

上传地图（客户端 → 服务器）

{  "type": "c_scene_map_save",  "seq": 101,  "ts": 1700000000000,  "room_id": "ROOM_ABC123",  "payload": {    "player_id": "P_001",    "map_id": "default",    "base_version": 0,    "force": false,    "schema_version": "mrflag.scene.v1",    "anchor_id": "ANCHOR_CENTER_001",    "coordinate_space": "shared_anchor",    "map": { "objects": [...] }  }}

服务器确认（服务器 → 上传者）

{  "type": "s_scene_map_saved",  "payload": {    "map_id": "default",    "version": 1,    "updated_by": "P_001"  }}

服务器推送（服务器 → 全部玩家）

{  "type": "s_scene_map_update",  "payload": {    "map_id": "default",    "version": 1,    "updated_by": "P_001",    "map": { "objects": [...] }  }}

新玩家加入自动同步

新玩家发送 c_player_join 后，如果房间已有地图，服务器自动下发 s_scene_map_snapshot。

版本冲突

如果 base_version ≠ 服务器当前版本且 force=false，返回：

{  "type": "s_error",  "payload": {    "code": "scene_map_conflict",    "message": "场景地图版本冲突",    "detail": { "current_version": 2, "base_version": 1 }  }}

6. 执行计划

| 优先级 | 步骤 | 文件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 创建预制体注册表 | PrefabRegistry.cs | Inspector 中可见条目 |
| P0 | 创建地图数据类 | SceneMapData.cs（并入 MessageTypes.cs） | JSON 序列化/反序列化验证 |
| P0 | 创建地图加载器 | MapLoader.cs | 单机 Save → Load 验证 |
| P0 | 创建 MR 编辑器 | MapEditor.cs | 单机拖拽放置 + 保存 |
| P1 | 网络传输层 | WSClient.cs | 发 c_scene_map_save 到 Go 服务器 |
| P1 | 坐标系标定 | 标定脚本 / AnchorManager | 两台设备地图对齐 |
| P2 | 实时编辑同步 | MapEditor 增量更新 | 编辑 A 设备 → B 设备实时看到 |
| P2 | 版本锁 | Go 服务器端 | 冲突提示 |

7. 流程图

┌─────────┐     ┌─────────────┐     ┌──────────┐     ┌─────────┐│ 扫描锚点  │────>│ 对齐原点     │────>│ 进入房间   │────>│ 拖拽编辑  │└─────────┘     └─────────────┘     └──────────┘     └────┬────┘                                                          ↓                                                    ┌──────────┐                                                    │ 保存地图  │                                                    └────┬─────┘                                                         ↓                                              ┌──────────────────┐                                              │ c_scene_map_save  │                                              │  (WS → Server)   │                                              └────────┬─────────┘                                                       ↓                                              ┌──────────────────┐                                              │ Server 保存 + 广播 │                                              └────────┬─────────┘                                                       ↓                                     ┌─────────────────┴─────────────────┐                                     ↓                                   ↓                              ┌──────────────┐                  ┌──────────────┐                              │ ACK → PlayerA│                  │ PUSH → PlayerB│                              │  (s_saved)   │                  │  (s_update)   │                              └──────────────┘                  └──────┬───────┘                                                                       ↓                                                               ┌──────────────┐                                                               │ MapLoader    │                                                               │ → Instantiate│                                                               └──────────────┘